**Подпрограмма № 3 «ЖКХ, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории»**

Паспорт подпрограммы

**«ЖКХ, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | **«ЖКХ, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории»** | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Развитие муниципального хозяйства и благоустройства территории в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем, а также улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения. Комплексное благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Создание условий для надежного обеспечения природным газом потребителей. Развитие системы газоснабжения на территории муниципального образования Кобринского сельского поселения**.** Обеспечение граждан комфортным, благоустроенным жильем. | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | администрация Кобринского сельского поселения | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:  - Содержание муниципального жилищного фонда, обеспечение его сохранности.  - Организация бытового обслуживания населения  - повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий,  - Оказание поддержки гражданам, в том числе молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в улучшении жилищных условий в приобретении жилья в виде предоставленных социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, в том числе дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей;  - Оказание поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий в виде предоставления социальных выплат для уплаты первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, погашение основной суммы долга по ипотечным жилищным кредитам и для компенсации части расходов по уплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному на строительство (приобретение) жилья с использованием социальных выплат.  - стимулирование развития жилищного строительства на территории Кобринского сельского поселение;  - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;  - Повышение качества окружающей среды за счет благоустройства территории поселения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности.  - Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям, установленным [ГОСТ Р 50597-93](consultantplus://offline/ref=E44B02E7555E0BFD7D4A9976F6FC673E9FF3A42C3FE193A4CE7E0B7E24a356M) «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».  - Развитие транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования местного значения.  - Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Кобринского сельского поселения.  - Ремонт участков муниципальных автомобильных дорог с грунтощебеночным покрытием (диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог; устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения и других дефектов) покрытий; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с грунтощебеночным покрытием).  - Зимнее содержание и борьба со скользкостью на автодорогах поселения (механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин).  -Создание условий для надежного обеспечения природным газом потребителей.  -Развитие системы газоснабжения на территории муниципального образования Кобринского сельского поселения**.**  **-** Расселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Кобринского сельского поселения | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022 год | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 | 2022 | Итого |
| Всего: | 20 785,19 | 24 382,83 | 26 354,16 |  |  | 71 522,18 |
| В том числе: |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 5 740,94 | 5 391,81 | 6 892 |  |  | 18 024,75 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 1 681,80 | 320,0 | 1 600,5 |  |  | 3 602,30 |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения | 13 362,45 | 18 671,02 | 17 861,66 |  |  | 49 895,13 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:   1. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие установленным нормативным требованиям; 2. Повышение безопасности дорожного движения; 3. Повышение уровня удовлетворенности жителей деятельностью органов местного самоуправления.   Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы:  Экономический эффект – за счет повышения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение их пропускной способности.  Социальный эффект – за счет сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения; удовлетворенности жителей поселения качеством перевозок общественным транспортом и состоянием дорог на территории Кобринского сельского поселения.  Конечным результатом реализации подпрограммы является создание комфортной и безопасной среды обитания для настоящего и будущих поколений.  Будет обеспечено:   * повышение безопасности и комфортности условий проживаний граждан – за счет сокращения аварийного и ветхого жилья, проведения ремонта общего имущества многоквартирных домов; * повышение качества жилищно-коммунальных услуг; * повышение уровня благоустройства территории района;   Повысится удовлетворенность граждан деятельностью органов местного самоуправления за счет позитивных изменений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, улучшения облика и комфортности среды.  - сбалансированная социальная и рыночная ориентации отрасли ЖКХ;  - снижение непроизводительных затрат времени на решение проблем ЖКХ;  - рост доходов организаций ЖКХ;  - достижение эффективности управления ЖКХ;  - повышение социальной востребованности функций и услуг и удовлетворенности населения качеством жизни;  - улучшение жилищных условий 25 семей Кобринского сельского поселения.  - Увеличение количества частных жилых домов, улиц, расположенных на территории муниципального образования Кобринского сельского поселения ,обеспеченных природным газом. | | | | | | |

**2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Целью подпрограммы является формирование комплекса работ по созданию комфортных условия для проживания людей.

Развитие муниципального хозяйства и благоустройства территории в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем.

Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории Кобринского сельского поселения.

Приведение жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры поселения в соответствие со стандартами качества.

Улучшение жилищных условий и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг

Улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения

Повышение уровня газификации территории МО Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- содержание муниципального жилищного фонда, обеспечение его сохранности;

- содержание муниципального жилищного фонда, в т.ч. капитальный ремонт муниципального фонда;

- компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

- мероприятия в области коммунального хозяйства;

- проведение мероприятий по организации уличного освещения;

- мероприятия по организации и содержанию мест захоронения;

- прочие мероприятия по благоустройству территории поселения;

- обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания  
граждан.

-создание условий для надежного обеспечения природным газом потребителей.

- Развитие системы газоснабжения на территории муниципального образования Кобринское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

**3. Основные мероприятия**

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия (приложение 2):

* Мероприятия в области жилищного хозяйства;
* Содержание муниципального жилищного фонда, в т.ч. капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;
* Мероприятия в области коммунального хозяйства;
* Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы;
* Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»;
* Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, в том числе в рамках реализации подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»;
* Предоставление компенсации части расходов по уплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному на строительство (приобретение) жилья с использованием социальных выплат.

Мероприятия подпрограммы будут представлены в положении «О порядке предоставления в рамках реализации подпрограммы «Поддержка граждан, в том числе молодежи, Гатчинского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2018 – 2020 гг.» муниципальной программы «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг.» социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым гражданам (молодым семьям)» и в положении «О порядке предоставления в рамках реализации подпрограммы «Поддержка граждан, в том числе молодежи Гатчинского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2018 – 2020 гг» социальных выплат для уплаты первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, погашение основной суммы долга по ипотечным жилищным кредитам, для компенсации части расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам, утвержденными постановлениями администрации Гатчинского муниципального района.

* Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;
* Проведение мероприятий по организации уличного освещения;
* Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения;
* Прочие мероприятия по благоустройству территорий поселения
* Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям
* Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Кобринского сельского поселения
* Ремонт участков муниципальных автомобильных дорог с грунтощебеночным покрытием (диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог; устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения и других дефектов) покрытий; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с грунтощебеночным покрытием).
* Зимнее содержание и борьба со скользкостью на автодорогах поселения (механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин).
* Зимнее содержание муниципальных автомобильных дорог (механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов)
* Замена (установка отсутствующих) дорожных знаков и искусственных неровностей на территории Кобринского сельского поселения
* Мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории поселения ( замена ламп уличного освещения на светодиодные, замена старых окон на новые в здании администрации)(Приложение 6)
* Мероприятия по поддержке местных инициатив граждан ( софинансирование в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-ОЗ «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» (Приложение 4)
* Мероприятия, направленные на борьбу с борщевиком Сосновского (Приложение 5)
* Мероприятия по проектированию и строительству сетей газоснабжения в населенных пунктах.
* Мероприятия, направленные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Кобринского сельского поселения (Приложение 9 и 10)

**4. Целевые показатели (индикаторы)**

Состав целевых показателей индикаторов Подпрограммы сформирован с учетом возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач Подпрограммы, увязан с задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые результаты, эффективность Подпрограммы на весь период ее реализации и структурирован с учетом минимизации количества.

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

- рассмотрение обращений и заявлений граждан по вопросам помощи в ремонте муниципального жилого фонда;

- взнос на капитальный ремонт;

- количество помывок в муниципальных банях;

- количество обслуживаемых бань

- процент оснащенности уличным освещением территорий Кобринского сельского поселения

- количество братских захоронений, подлежащих ремонту

- проведение мероприятий по организации уличного освещения;

- количество братских захоронений, уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий Программы;

- количество вывезенных отходов от стихийных свалок, в рамках реализации мероприятий Программы;

- прочие мероприятия по благоустройству территории поселения;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.

- площадь обработанных земель от борщевика Сосновского

- количество газифицированных населенных пунктов

- количество расселенных многоквартирных домов

- количество переселенных семей, проживающих в аварийном жилом фонде

Приложение №1

К Подпрограмме № 3

Планируемые результаты **Подпрограммы №3 «ЖКХ, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории»**

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Кобринское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет Кобринского сельского поселения | Другие источники | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Задача 1**  Мероприятия в области жилищного хозяйства | 2 971,91 |  | Рассмотрение обращений и заявлений граждан по вопросам помощи в ремонте муниципального жилого фонда | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2 | **Задача 2**  Содержание муниципального жилищного фонда, в т.ч. капитальный ремонт муниципального жилищного фонда; | 1 625,94 |  | Взнос на капитальный ремонт | кв.м. | 9157,78 | 9 000,0 | 9 000 | 9 000 |  |  |
| 3 | **Задача 3**  Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 3 000,0 |  | Количество помывок в муниципальных банях | ед. | 2 848 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |  |  |
| 4 | **Задача 4** Мероприятия в области коммунального хозяйства | 5 799,5 |  | Количество обслуживаемых бань | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 5 | **Задача 5**  Проведение мероприятий по организации уличного освещения | 20 303,18 |  | Процент оснащенности уличным освещением территорий Кобринского сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 6 | **Задача 6**  Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 300,0 |  | Количество братских захоронений, подлежащих ремонту | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |
| 7 | **Задача 7**  Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | 6 338,21 |  | Количество вывезенных отходов с территории поселения | м3 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Обработка борщевика Сосновского | га | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |  |  |
| 8 | **Задача 8**  Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям | 24 760,84 |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с грунтощебеночным покрытием | км | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в асфальтобетонном покрытии | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 9 | Мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья молодежи | 1 086,09 |  | Переселение из аварийного фонда | шт | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятие по предоставления соц. Выплат на основе принципов ипотечного кредитования | 45,01 |  | Ипотечное кредитование | шт | 1 | 1 |  |  |  |  |

Приложение №2

К Подпрограмме №3

Перечень и финансирование мероприятий **Подпрограммы № 3 «ЖКХ, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории»**

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Кобринское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)\* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.** | **Мероприятия в области жилищного хозяйства** | **Итого** | **2020 г.** | **357,4** | **2 971,91** | **1 280,51** | **941,40** | **750,00** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения | 2020 г. | 357,4 | 280,51 | 280,51 | 941,40 | 750,0 |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия в области жилищного хозяйства | Итого | 2020 г. | 357,4 | 2971,91 | 1 280,51 | 941,40 | 750,0 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения | 2020 г. | 357,4 | 1971,91 | 280,51 | 941,40 | 750,0 |  |  |  |
| **2** | **Мероприятие по перечислению ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме** | **Итого** | **2020 г.** | **610,0** | **1 625,94** | **465,94** | **610,0** | **550,0** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения | 2020 г. | 610,0 | 1 625,94 | 465,94 | 610,0 | 550,0 |  |  |  |
| 3 | **Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек** | **Итого** | **2020 г.** | **1 000,0** | **3 000,0** | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения | 2020 г. | 1 000,0 | 3 000,0 | 1 000,00 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |
| **4** | **Мероприятия в области коммунального хозяйства** | **Итого** | **2020 г.** | **1 500,0** | **5 799,5** | **1529,88** | **2 269,62** | **5706,0** | **950,5** | **1141,48** |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 190,0 |  | 190,0 | 3 691,0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения | 2020 г. | 1 500,0 | 5 609,5 | 1529,88 | 2 079,622 | 2 000,0 |  |  |  |
| 4.1 | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | Итого |  | 1 500,0 | 4632,17 | 1 179,88 | 1 452,29 | 1 805,02 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения |  | 1 500,0 | 4 632,17 | 1 179,88 | 1 452,29 | 1 805,02 |  |  |  |
| 4.2 | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы по объектам:  -Распределительный газопровод д. Кобрино, ул. Пушкина, ул. Парковая;  -Распределительный газопровод п. Кобринское ул. Приречная д.1,2,3,5,7, ул. Центральная; д.1,2,3а,3б,3в | Итого |  |  | 767,33 | 350,0 | 617,33 | 3 885,98 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  | 3 691,0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения |  |  | 767,33 | 350,0 | 617,33 | 194,28 | 452,3 |  |  |
|  | Распределительный газопровод д.Новокузнецово; | Итого |  |  |  |  |  | 5,0 | 137,74 | 274,68 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения |  |  |  |  |  | 5,0 | 137,74 | 274,68 |  |
|  | Распределительный газопровод д. Погост | Итого |  |  |  |  |  | 5,0 | 184,25 | 424,87 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения |  |  |  |  |  | 5,0 | 184,25 | 424,87 |  |
|  | Распределительный газопровод д. Меньково. | Итого |  |  |  |  |  | 5,0 | 176,21 | 441,93 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения |  |  |  |  |  | 5,0 | 176,21 | 441,93 |  |
| 4.3 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (мероприятия по проектно-изыскательским работам по объектам: «Распределительный газопровод в п. Кобринское: ул. Приречная, ул. Центральная,  д. Кобрино: ул. Пушкина, ул. Парковая) | Итого |  |  | 190,0 |  | 200,0 | 0,0 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 190,0 |  | 190,0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения |  |  | 0 | 0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  |
| **5.** | **Проведение мероприятий по организации уличного освещения** | **Итого** | **2020 г.** | **6 290,0** | **20 303,18** | **5 903,18** | **7 110,00** | **7 290,00** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения | 2020 г. | 6 290,0 | 20 303,18 | 5 903,18 | 7 110,00 | 7 290,00 |  |  |  |
| **6** | **Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения** | **Итого** | **2020 г.** | **25,0** | **300,0** | **50,0** | **200,0** | **50,0** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения | 2020 г. | 25,0 | 300,0 | 50,0 | 200,0 | 50,0 |  |  |  |
| **7** | **Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения** | **Итого** | **2020 г.** | **1 148,6** | **6 338,21** | **2 004,04** | **2 112,51** | **2 221,66** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 1 042,51 | 770,00 | 272,51 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 180,0 | 20,0 | 160,0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения | 2020 г. | 1 148,6 | 5 115,70 | 1 214,04 | 1 680,0 | 2 221,66 |  |  |  |
| 7.1. | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Итого | 2020 г. | 1 148,6 | 4 859,49 | 1 097,83 | 1 690,0 | 2 071,66 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 180,0 | 20,0 | 160,0 | 0,0 |  |  |  |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения | 2020 г. | 1 148,6 | 4 679,49 | 1 077,83 | 1 530,0 | 2 071,66 |  |  |  |
| 7,2. | Мероприятие по реализации областного закона от 14 декабря 2012г.№ 95-оз, в рамках прочих мероприятий по благоустройству территории поселения | Итого | 2020 г. | 195,0 | 160,0 | 140,0 | 0 | 20,0 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  | 165,0 | 120,0 | 120,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения | 2020 г. | 30,0 | 40,0 | 20,0 | 0 | 20,0 |  |  |  |
| 7,3. | Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в рамках подпрограммы | Итого | 2020 г. | 379,30 | 851,17 | 398,66 | 332,51 | 120,0 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  | 259,3 | 492,51 | 280,0 | 212,51 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения | 2020 г. | 120,0 | 358,66 | 118,66 | 120,0 | 120,0 |  |  |  |
| 7,4. | Мероприятия на реализацию областного закона от 25.12.2017 г. № 3-оз о содействии участию населения в иных формах на территориях административных центров МО в рамках прочих мероприятий по благоустройству территории поселения | Итого | 2020 г. | 125,0 | 37,55 | 17,55 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  | 105,0 | 7,55 | 7,55 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения | 2020 г. | 20,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| 7.5 | Мероприятия на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в ЛО | Итого |  |  | 410,0 | 350,0 | 60,0 | 0,0 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 410,0 | 350,0 | 60,0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | Итого |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| **7.7** | Мероприятие по реализации областного закона от 28 декабря 2018 г. № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов ЛО» в рамках прочих мероприятий по благоустройству территории поселения | Итого |  |  | **20,0** | **0** | **20,0** |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения |  |  | 20,0 | 0 | 20,0 |  |  |  |  |
| **8** | **Мероприятие по приведению улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям** | **Итого** |  | **785,0** | **24 760,84** | **7 420,54** | **10 139,30** | **8 801,5** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 11 981,45 | 3 851,15 | 4 929,30 | 3 201,0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 2 262,30 | 661,80 | 160,0 | 1 600,5 |  |  |  |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения | 2020 г. | 785,0 | 9 307,09 | 2 907,59 | 5 050,0 | 2 399,50 |  |  |  |
| 8.1. | Мероприятие по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения | Итого |  | **785,0** | **4 604,60** | **1 984,60** | **1 560,0** | **1 060,0** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 661,80 | 661,80 |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения | 2020 г. | 785,0 | 3 942,80 | 1 322,80 | 1 560,0 | 1 060,0 |  |  |  |
| 8.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого |  | **1 820,1** | **7 052,54** | **1 193,70** | **1 708,34** | **4 150,5** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 1 600,5 |  |  | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 1 600,5 |  | 160,0 | 1 600,5 |  |  |  |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения | 2020 г. | 1 820,1 | 3 851,54 | 1193,70 | 1 548,34 | 2 550,0 |  |  |  |
| 8.3 | Мероприятия на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 г. № 95-оз в рамках ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого |  | **836,0** | **961,0** | **871,0** | **0** | **90,0** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  | 736,0 | 781,0 | 781,0 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения | 2020 г. | 100,0 | 180,0 | 90,0 | 0 | 90,0 |  |  |  |
| 8.4 | Мероприятия на реализацию областного закона от 25.12.2017 г. № 3-оз о содействии участию населения в иных формах на территориях административных центров МО в рамках ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого |  | **1 082,0** | **2 444,92** | **1 156,45** | **1 188,47** | **100,0** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  | 982,0 | 2 085,25 | 1 056,45 | 1 028,8 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения | 2020 г. | 100,0 | 359,67 | 100,0 | 159,67 | 100,0 |  |  |  |
| 8.5 | Мероприятия на реализацию государственной программы ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | Итого |  | **2 247,06** | **5 722,29** | **1 764,79** | **2 157,00** | **3 401,0** |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  | 1 614,60 | 4 814,70 | 1 613,70 | 1 600,5 | 3 201,0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения | 2020 г. | 632,46 | 907,59 | 151,09 | 556,50 | 200,0 |  |  |  |
| 8.6 | Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | Итого |  |  | **250,0** | **50,0** | **200,0** |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения | 2020 г. |  | 50,0 | 50,0 | 200,0 |  |  |  |  |
| 8.7 | Мероприятия, направленные на ремонт дворовых территорий: ремонт проезда к дворовой территории д. Меньково, д. 88 (развитие общественной инфраструктуры муниц.значения) | Итого |  |  | **400,0** | **400,0** | **0** |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, имеющих приоритетный социально-значимый характер | Итого |  |  | **2 300,0** | **0** | **3 235,49** | **0** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 2 300,0 |  | 2 300,0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения |  |  |  |  | 935,49 |  |  |  |  |
| **8.9.** | Мероприятия на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 г. № 147-оз в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого |  |  |  |  | **90,0** |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Кобринского сельского поселения |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |
| **9** | **Мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодежи** | **Итого** |  |  | **1 086,09** | **1 086,09** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 1 075,23 | 1 075,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Кобринского сельского поселения | 2020 |  | 10,86 | 10,86 |  |  |  |  |  |
| **10** | **Мероприятия по предоставлению социальных выплат на основе принципов ипотечного кредитования** | **Итого** |  |  | **45,01** | **45,01** |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 44,56 | 44,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Кобринского сельского поселения | 2020 г. |  | 0,45 | 0,45 |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** |  |  |  | **66 230,68** | **20 785,19** | **24382,83** | **26 354,16** |  |  |  |

Приложение № 3

К подпрограмме №3

Перечень программных мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населённых пунктах, а также содержанию дорог на территории МО Кобринского сельского поселения на 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятий | Итого  руб. | в том числе | |
| Областной бюджет | Бюджет поселения |
| Ремонт автомобильной дороги в пос. Высокоключевой, ул. Малороссийская  (участок от д.5 до ул. Чехова) | 2019 год | 794 009,00 | 564 434,00 | 229 575,00 |
| Ремонт автомобильной дороги в пос. Высокоключевой, ул. Малороссийская  (участок от ул. Колхозная до д. 52 по ул. Малороссийская) | 2019 год | 2 441 482,00 | 1 735 566,00 | 705 916,00 |
| Ремонт автомобильной дороги в пос. Карташевская, ул. Зеленая ( участок от ул. Пионерская до ул. Советская) | 2019 год | 1 275 954,00 | 946 761,00 | 329 193,00 |
| Ремонт автомобильной дороги в пос. Суйда, ул. Парковая ( участок от ул. Центральная до въезда в гаражи) | 2019 год | 881 048,00 | 653 739,00 | 227 309,00 |
| Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019 год | 898 339,00 | 0 | 898 339,00 |
| Лабораторный контроль и технический надзор за качеством проведения работ по ремонту дорог и дворовых территорий | 2019 год | 100 000,0 | 0 | 100 000,0 |
| Подготовка сметной документации | 2019 год | 100 000,0 | 0 | 100 000,0 |
| Расчистка дорог от снега, подсыпка песком, приобретение щебня, | 2019 год | 1 060 000,0 | 0 | 1 060 000,0 |
| Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения (приобретение знаков) | 2019 год | 100 000,0 | 0 | 100 000,0 |
| Поддержка местных инициатив граждан (софинансирование  по 147-ОЗ) (ремонт дорог) | 2019 год | 90 000,0 |  | 90 000,0 |
| Поддержка местных инициатив граждан  (софинансирование по 3-ОЗ)  Ремонт дорог | 2019 год | 1 188 468,00 | 1 028 800,0 | 159 668,0 |
| **ИТОГО** | **2019 год** | **8 929 300,00** | **4 929 300,00** | **4 000 000,00** |
| **ВСЕГО:** | **2019 год** | **8 929 300,00** | **4 929 300,00** | **4 000 000,00** |

Приложение 4

К подпрограмме №3

# Мероприятия на 2019 год

# по поддержке местных инициатив граждан ( в соответствии с областным законом Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области")

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование** | **Наименование мероприятий** | **Всего (тыс. рублей)\*** | **Областной бюджет (тыс. рублей)\*** | **Местный бюджет (тыс. рублей)\*** |
|  | ремонт дорог в щебеночном исполнении в пос. Прибытково, в дер. Покровка (подсыпка щебнем, выравнивание) | 20,0 |  | 20,0 |
| ремонт дорог в щебеночном исполнении в пос. Высокоключевой (подсыпка щебнем, выравнивание) | 20,0 |  | 20,0 |
| ремонт дорог в щебеночном исполнении в дер. Мельница(подсыпка щебнем, выравнивание) | 10,0 |  | 10,0 |
| ремонт дорог в щебеночном исполнении в пос. Карташевская (подсыпка щебнем, выравнивание) | 20,0 |  | 20,0 |
| ремонт дорог в щебеночном исполнении в дер. Меньково(подсыпка щебнем, выравнивание) | 10,0 |  | 10,0 |
| ремонт дорог в щебеночном исполнении в  с. Воскресенское(подсыпка щебнем, выравнивание) | 10,0 |  | 10,0 |
| **ВСЕГО ПО ДОРОГАМ:** | **90,0** |  | **90,00** |
| **Итого по всем мероприятиям:** | | **90,0** |  | **90 , 0** |

Приложение 5

К подпрограмме №3

**Мероприятия на 2019 год**

по поддержке местных инициатив граждан ( в соответствии с областным законом от 15 января 2018 года № 3-ОЗ «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование** | **Наименование мероприятий** | **Всего (тыс. рублей)\*** | **Областной бюджет (тыс. рублей)\*** | **Местный бюджет (тыс. рублей)\*** |
| **МО "Кобринское сельское поселение"** | Обустройство пешеходного тротуара вдоль автомобильной дороги ул. Центральная на участке от ул. Советских воинов до ул. Зеленая пос. Кобринское | 606 364,00 | 528 800,00 | 77 564,00 |
| Ремонт автодороги: участок по ул. Центральная (проезд к д. №12-б) | 582 104,00 | 500 000,00 | 82 104,00 |
| **Итого по всем мероприятиям:** | | **1 188 468,00** | **1 028 800,00** | **159 668,00** |

Приложение 6

К подпрограмме № 3

**Финансирование и план мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  выполнения | Источник  финанси-рования | Объем финансирования  по годам, тыс. руб. | | | |
| всего | Местный бюджет | Областной бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1. | Мероприятия по уничтожению борщевика:  Химический метод - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 раза , 1-й раз - май, июнь, 2-й раз – август, сентябрь. | 2019 | Бюджет  сельского  поселения | 312,506 | 100,00 | 212, 506 |  |
| 2. | Проведение оценки эффективности проведенного комплекса мероприятий Программы на территории Кобринского сельского поселения (2 раза) | 2019 | Бюджет  сельского  поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | **312,506** | **120,0** | **0** |  |

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий

|  |
| --- |
| Показатель |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Освобождение площади от борщевика Сосновского - всего, га | Пос. Суйда – 12  Дер. Меньково- 4  С. Воскресенское - 4 | Пос. Суйда, - 5га  с. Воскресенское – 5 га | Пос. Суйда, - 5га  с. Воскресенское – 5 га | Пос. Суйда, - 5га  с. Воскресенское – 5 га |
|  | Пос. Кобринское -3  Пос. Высокоключевой -3  Дер. Погост-2  Пос. Суйда-6,3 | Пос. Кобринское -5  Пос. Высокоключевой -0,3  Дер. Погост-1, пос. Суйда – 7, с. Воскресенское-1 | Пос. Кобринское -5  Пос. Высокоключевой -0,3  Дер. Погост-1, пос. Суйда – 7, с. Воскресенское-1 | Пос. Кобринское -5  Пос. Высокоключевой -0,3  Дер. Погост-1, пос. Суйда – 7, с. Воскресенское-1  Суйда – 2 га |
| **ИТОГО** | **34,3** | **24,3** | **24,3** | **26,3** |

Приложение 7

К подпрограмме № 3

**Основные направления реализации мероприятий в области энергосбережения и энергоэффективности:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* ***п\п*** | ***Основные направления***  ***реализации Муниципальной***  ***программы*** | ***Исполнитель*** | ***Источник финансиро­вания*** | *Объем финансирования,*  *тыс. руб.* | | | | | | ***Срок выполнения*** |
| ***Всего*** | *в том числе по годам* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1.1. | Организация и проведение реклам­ных акций в целях повышения энер­госбережения и энергетической эф­фективности. | Местная адми­нистрация, ресурсоснабжающие организа­ции | Не требуется |  |  |  |  |  |  | ежегодно |
| 1.2. | Реконструкция и ремонт сущест­вующего уличного освещения с учётом требований Закона | Победитель конкурса на право заключе­ния Муници­пального контракта | местный  бюджет | 150,0 | 50,0 | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Ежегодно |
| 1.3. | Замена и установка старых окон на новые в зданиях, принадле­жащих муниципальному образова­нию, используемых для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений | Местная адми­нистрация, ресурсоснабжающие организа­ции | местный бюджет | 290,0 | 50,0 | 60,0 | 80,0 | 50,0 | 50,0 | ежегодно |
|  |  |  | **ИТОГО:** | **440,0** | **100,0** | 100,0 | 100,0 | 70,0 | 70,0 |  |

**Приложение № 8**

**Перечень мероприятий Подпрограммы « Газификация**

**муниципального образования Кобринского сельского поселения на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответ-ственный испол-нитель | Срок  реализации | Источник  финансиров-ания | Объемы финансирования  (тыс. руб.) | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|  | Распределительный газопровод  д.Кобрино ул.Пушкина, ул.Парковая:  -Проектно-изыскательс-кие работы - строительно-монтажные работы | администрация Кобринского СП | 2020  2021 | Бюджет МО Кобринского сельского поселения | 113,27 | 247,69 |  |
|  | паспределительный газопровод  п.Кобринское ул.Приречная д.1,2,3.5,7, ул.Центральная д.1,2,3а,3б,3в:  -Проектно-изыскательские работы  -строительно-монтажные работы | администрация Кобринского СП | 2020  2021 | Бюджет МО Кобринского сельского поселения | 81,71 | 204,61 |  |
|  | Распределительный газопровод :д. Погост:  -Проектно-изыскательские работы  -строительно-монтажные работы | администрация Кобринского СП | 2020  2021  2022 | Бюджет МО Кобринского сельского поселения | 5,0 | 178,8 | 587,26 |
|  | Распределительный газопровод д. Новокузнецово:  -Проектно-изыскательские работы  -строительно-монтажные работы | администрация Кобринского СП | 2020  2021  2022 | Бюджет МО Кобринского сельского поселения | 5,0 | 133,78 | 399,33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | Приложение 9 к Подпрограмме 3 | | | | | | | | |
| **Мероприятия, направленные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Кобринского сельского поселения (в соответствии с региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2020 годах»)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ф.И.О. нанимателя/ собственника | | Количество переселяемых граждан | Форма собственности жилого помещения (частная/ муниципальная) | | | Количество комнат в переселяемой квартире и приобретаемой квартире | | Адрес жилого помещения, расположенного в аварийном МКД | | | Расселяемая площадь жилого помещения, расположенного в аварийном МКД | | | Адрес жилого помещения, в которое планируется переселение | | | | Приобретенная площадь жилого помещения, в которое планируется переселение | | | Превышение приобретенной площади над расселяемой | | | **Стоимость приобретенных помещений** | | | | | | | | | | | | | | | | Номер и дата заключенного муниципального контракта | | |
| Всего | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| долевое софинансирование | | | | | | | | | средства областного бюджета на оплату приобретаемой площади жилых помещений до строительных нормативов | | средства местного бюджета на оплату дополнительных метров | |
| средства Фонда | | | средства областного бюджета | | | | средства местного бюджета | |
|  |  | | чел. |  | | |  | |  | | | м2 | | |  | | | | м2 | | | м2 | | | руб. | | | руб. | | | руб. | | | | руб. | | руб. | | руб. | |  | | |
|  | **2. Ленинградская область, Гатчинский район, ст. Суйда, ул. Железнодорожная, д. 13** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Еремеева Ольга Владимировна | | 1 | Частная | | | 2кк | | №3 | | | 35,3 | | | пос. Дружная Горка, ул. Введенского, дом 6, квартира 119 | | | | 44,3 | | | **9** | | | **2 010 140,00** | | | **1 073 178,81** | | | **448 492,64** | | | | **80 087,97** | | **394 767,90** | | **13 612,68** | | № 0145300007819000015 от 24.12.2019 | | |
| 2 | Баранова Галина Александровна | | 4 | Муниципальная | | | 2кк | | №2 | | | 43,8 | | | пос. Елизаветино, площадь Дружбы, дом 30, квартира 37 | | | | 50,4 | | | **6,6** | | | **2 010 140,00** | | | **1 170 427,95** | | | **489 134,07** | | | | **87 345,37** | | **7 976,75** | | **255 255,86** | | № 0145300007819000022 от 24.12.2019 | | |
| 3 | Потапов Григорий Владиславович | | 1 | Частная | | | 2кк | | №3,4 | | | 37,4 | | | деревня Тойворово, дом 2/81, квартира 42 | | | | 47,9 | | | **10,5** | | | **2 010 140,00** | | | **1 051 567,60** | | | **439 461,09** | | | | **78 475,19** | | **276 971,27** | | **163 664,85** | | № 0145300007819000023 от 24.12.2019 | | |
|  | **ИТОГО по дому** | | **6** | **Х** | | | **Х** | | **Х** | | | **116,5** | | | **Х** | | | | **142,6** | | | **26,1** | | | **6 030 420,00** | | | **3 295 174,36** | | | **1 377 087,80** | | | | **245 908,53** | | **679 715,92** | | **432 533,39** | | **Х** | | |
|  | **2. Ленинградская область, Гатчинский район, п. Суйда, ул. Парковая, д. 5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Лазарева Юлия Викторовна | | 3 | Муниципальная | | | 1кк | | №2 | | | 27,7 | | | дер. Шпаньково, ул.Алексея Рыкунова, дом 14, квартира 7 | | | | 38,7 | | | **11** | | | **1 279 180,00** | | | **613 444,49** | | | **256 364,86** | | | | **45 779,44** | | **9 916,12** | | **353 675,09** | | № 0145300007819000017 от 24.12.2019 | | |
| 5 | Козырева Ольга Борисовна | | 1 | Частная | | | 1кк | | №3 | | | 28,1 | | | деревня Батово, дом 21, квартира 42 | | | | 31 | | | **2,9** | | | **1 283 748,50** | | | **779 649,45** | | | **325 823,65** | | | | **58 182,79** | | **0,00** | | **120 092,61** | | № 0145300007819000026 от 24.12.2019 | | |
| 6 | Широков Александр Анатольевич | | 5 | Муниципальная | | | 1кк | | №4 | | | 27,4 | | | дер. Шпаньково, ул.Алексея Рыкунова, дом 13, квартира 3 | | | | 38,1 | | | **10,7** | | | **1 279 180,00** | | | **616 356,60** | | | **257 581,86** | | | | **45 996,76** | | **20 144,57** | | **339 100,21** | | № 0145300007819000018 от 24.12.2019 | | |
|  | **ИТОГО по дому** | | **9** | **Х** | | | **Х** | | **Х** | | | **83,2** | | | **Х** | | | | **107,8** | | | **24,6** | | | **3 842 108,50** | | | **2 009 450,54** | | | **839 770,37** | | | | **149 958,99** | | **30 060,69** | | **812 867,91** | | **Х** | | |
|  | **3. Ленинградская область, Гатчинский район, п. Суйда, ул. Парковая, д. 7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Денисенко Александр Сергеевич | | 5 | Частная | | | 1кк | | №1 | | | 27,3 | | | пос. Дружная Горка, ул. Введенского, дом 15, квартира 48 | | | | 30 | | | **2,7** | | | **1 279 180,00** | | | **779 916,05** | | | **325 935,06** | | | | **58 202,69** | | **29 847,53** | | **85 278,67** | | № 0145300007819000024 от 24.12.2019 | | |
| 8 | Попчена Любовь Андреевна | | 4 | Муниципальная | | | 1кк | | №2 | | | 27,8 | | | пос. Дружная Горка, ул. Введенского, дом 13, квартира 5 | | | | 29,6 | | | **1,8** | | | **1 279 180,00** | | | **804 932,66** | | | **336 389,77** | | | | **60 069,60** | | **8 643,11** | | **69 144,86** | | № 0145300007819000027 от 09.01.2020 | | |
| 9 | Кока Наталья Васильевна | | 1 | Частная | | | 1кк | | №3 | | | 28,5 | | | п. Елизаветино, пл. Дружбы, дом 18, кв. 34 | | | | 35,1 | | | **6,6** | | | **1 302 022,50** | | | **708 322,50** | | | **296 015,37** | | | | **52 859,88** | | **0,00** | | **244 824,75** | | № 0145300007819000013 от 24.12.2019 | | |
| 10 | Штарева Кристина Александровна | | 5 | Муниципальная | | | 1кк | | №4 | | | 27,4 | | | деревня Батово, дом 21, квартира 79 | | | | 30,9 | | | **3,5** | | | **1 279 180,00** | | | **759 973,67** | | | **317 600,94** | | | | **56 714,45** | | **24 838,45** | | **120 052,49** | | № 0145300007819000025 от 24.12.2019 | | |
|  | **ИТОГО по дому** | | **15** | **Х** | | | **Х** | | **Х** | | | **111** | | | **Х** | | | | **125,6** | | | **14,6** | | | **5 139 562,50** | | | **3 053 144,88** | | | **1 275 941,14** | | | | **227 846,62** | | **63 329,09** | | **519 300,77** | | **Х** | | |
|  | **4. Ленинградская область, Гатчинский район, п. Суйда, ул. Центральная, д. 11** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Бакшаев Павел Юрьевич | | 1 | | Частная | | | 2кк | | №1 | | | 34,4 | | | деревня Лампово, улица Совхозная, дом 10, квартира 56 | | | | 44,5 | | | **10,1** | | | **2 010 140,00** | | | **1 041 117,00** | | | **435 093,67** | | | | **77 695,30** | | **433 648,18** | | **22 585,85** | | № 0145300007819000021 от 24.12.2019 | |
| 12 | Боровник Тамара Сергеевна | | 2 | | Частная | | | 2кк | | №2 | | | 34,5 | | | пос. Елизаветино, пл. Дружбы, дом 29, квартира 60 | | | | 50 | | | **15,5** | | | **1 899 000,00** | | | **877 907,70** | | | **366 886,80** | | | | **65 515,50** | | **360 810** | | **227 880** | | № 0145300007819000016 от 24.12.2019 | |
| 13 | Пахтаев Игорь Батырович | | 3 | | Муниципальная | | | 2кк | | №4 | | | 35,3 | | | пос. Елизаветино, площадь Дружбы, дом 23, квартира 48 | | | | 49,5 | | | **14,2** | | | **1 904 949,30** | | | **910 180,93** | | | **380 374,12** | | | | **67 923,95** | | **334 809** | | **211 661,30** | | № 0145300007819000014 от 24.12.2019 | |
| 14 | Щерба Екатерина Павловна | | 4 | | Муниципальная | | | 2кк | | №5 | | | 35,3 | | | пос. Суйда, ул. Центральная, дом 16, квартира 55 | | | | 52,5 | | | **17,2** | | | **2 010 140,00** | | | **905 558,50** | | | **378 442,36** | | | | **67 578,99** | | **333 108,91** | | **325 451,24** | | № 0145300007819000012 от 24.12.2019 | |
| 15 | Вурья Надежда Сергеевна | | 3 | | Частная | | | 2кк | | №6 | | | 34,3 | | | Пос. Дружная Горка, ул. Введенского, дом 3, квартира 26 | | | | 45 | | | **10,7** | | | **2 010 140,00** | | | **1 026 556,16** | | | **429 008,55** | | | | **76 608,67** | | **433 296,84** | | **44 669,78** | | № 0145300007819000020 от 24.12.2019 | |
| 16 | Запреева Евгения Филипповна | | 1 | | Частная | | | 2кк | | №7 | | | 34,9 | | | деревня Батово, дом 5, квартира 4 | | | | 50,9 | | | **16** | | | **1 700 000,00** | | | **780 964,64** | | | **326 373,28** | | | | **58 280,94** | | **303 929,26** | | **230 451,88** | | № 0145300007819000028 от 21.01.2020 | |
|  | **ИТОГО по дому** | | **14** | | **Х** | | | **Х** | | **Х** | | | **208,7** | | | **Х** | | | | **292,4** | | | **83,7** | | | **11 534 369,30** | | | **5 542 284,93** | | | **2 316 178,78** | | | | **413 603,35** | | **2 199 602,19** | | **1 062 700,05** | | **Х** | |
|  | **Всего по программе** | | 44 | | **Х** | | | **Х** | | **Х** | | | **519,4** | | | **Х** | | | | **668,4** | | | **149** | | | **26 546 460,30** | | | **13 900 054,71** | | | **5 808 978,09** | | | | **1 037 317,49** | | **2 972 707,89** | | **2 827 402,12** | | **Х** | |

Приложение 10 к Подпрограмме 3

**Мероприятия, направленные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Кобринского сельского поселения (рамках реализации основного мероприятия «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. нанимателя/ собственника | Количество переселяемых граждан | Форма собствен-ности жилого помеще-ния (частная/ муници-пальная) | Адрес жилого помещения, расположенного в аварийном МКД | Расселяемая площадь жилого помещения, располо-женного в аварийном МКД | Тип жилого помещения (кол-во комнат) | Адрес предоставленного жилого помещения | Приобретен-ная площадь предоставленного жилого помещения | Превышение приобретенной площади над расселяемой | Стоимость приобретенных помещений | | |
| Всего | средства областного бюджета | средства местного бюджета |
|
|
| **Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Карташевская, ул. Советская, д. 30** | | | | | | | | | | | | |
|  |  | чел. |  |  | м2 |  |  | м2 | м2 | руб. | руб. | руб. |
| 1 | Евсеева Татьяна Федоровна | 4 | частная | кв. № 1 | 72,4 | 3кк | п. Войсковицы, ул. Молодежная, д. 4, кв 53 | 72,4 | 0 | 3 736 346,80 | 3 698 983,33 | 37 363,47 |
| 2 | Бессонова Татьяна Ивановна | 4 | частная | кв. № 4 | 153,5 | 5кк | Два объекта: 1. п. Сиверский, ул. Красная, д. 31, кв. 26; 2. п. Сиверский, ул. Красная, д. 31, кв. 34 | 159,3 | 5,8 | 7 921 674,50 | 7 842 457,75 | 79 216,75 |
|  | **ИТОГО по дому** | **8** | **Х** | **Х** | **225,9** | **Х** | **Х** |  |  |  |  |  |
| **Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Высокоключевой, Лесной проспект, д. 26** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Натарова Людмила Ивановна | 1 | муниципальная | кв. № 1 | 29,5 | 2кк | п. Дружная горка, ул. Здравомыслова, д. 8, кв. 4 | 44 | 14,5 | 2 270 708,00 | 2 248 000,92 | 22 707,08 |
| 4 | Александрова Регина Викторовна | 5 | муниципальная | кв. № 2 | 34 | 2кк | п. Дружная горка, ул. Введенского, д. 6, кв. 58 | 44,2 | 10,2 | 2 270 708,00 | 2 248 000,92 | 22 707,08 |
| 5 | Дмитриева Валентина Николаевна | 1 | частная | кв. № 3 | 28,1 | 1кк | п. Елизаветино, площадь Дружбы, д. 17, кв. 14 | 36,4 | 8,3 | 1 450 156,70 | 1 435 655,13 | 14 501,57 |
| 6 | Бондаренко Ольга Николаевна | 1 | частная | кв. № 5 | 32,1 | 2кк | п. Суйда, ул. Центральная, д. 16, кв. 15 | 52 | 19,9 | 2 270 708,00 | 2 248 000,92 | 22 707,08 |
| 7 | Измайлова Джамиля Зайнуковна | 2 | муниципальная | кв. № 6 | 32 | 2кк | п. Сиверский, Военный городок, д. 41, кв. 60 | 46,2 | 14,2 | 2 270 708,00 | 2 248 000,92 | 22 707,08 |
| 8 | Фесенко Александр Оттович | 1 | частная | кв. № 7 | 27,2 | 1кк | д. Куровицы, ул. Огородная, д. 13а, кв. 2 | 35,3 | 8,1 | 1 444 996,00 | 1 430 546,04 | 14 449,96 |
|  | **ИТОГО по дому** | **11** | **Х** | **Х** | **182,9** | **Х** | **Х** |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО** | **19** | **Х** | **Х** | **408,8** | **Х** | **Х** | **489,8** | **81** | **23 636 006,00** | **23 399 645,93** | **236 360,07** |